- Суть и основные цели проекта

Проект направлен на разработку веб-сервиса автоматизации бронирования мест в ресторанах.
Приложение представляет собой онлайн-платформу, позволяющую пользователям:

- просматривать доступные рестораны и их меню;

- регистрироваться и авторизоваться;

- бронировать столы с указанием даты, времени и количества гостей;

- редактировать и отменять свои бронирования;

- общаться в чате с администраторами или другими пользователями.

Администратор получает возможность добавлять, изменять и удалять рестораны, загружать меню, просматривать все бронирования и взаимодействовать с пользователями через чат.

Основные цели проекта:

- Автоматизация процесса бронирования мест в ресторанах.

- Повышение эффективности взаимодействия между клиентом и заведением.

- Обеспечение удобного и безопасного интерфейса для всех участников системы.

- Реализация онлайн-чата и персонализации профиля (тема, язык, аватар).

2. Требования, подвергаемые тестированию

Дымовое тестирование

5.2: Запуск веб-приложения на локальном сервере.

8.1: Проверка доступности главной страницы /Cafe/Index.

7.3: Проверка соединения с базой данных PostgreSQL.

8.1: Переходы по основным разделам (Главная, Профиль, Чат).

Тестирование критического пути

8.1: Регистрация нового пользователя с уникальным логином.

8.1: Авторизация пользователя с правильным логином и паролем.

8.2: Создание нового кафе администратором (ввод названия, адреса, рейтинга, загрузка изображения).

8.2: Редактирование и удаление кафе администратором.

8.1: Просмотр меню кафе пользователем.

8.2: Добавление меню администратором.

8.1: Бронирование стола пользователем (с корректной датой и количеством гостей).

8.1: Просмотр и отмена своих бронирований пользователем.

8.2: Просмотр всех бронирований администратором.

5.5: Отправка и получение сообщений в чате (SignalR/Long Polling).

10.6: Смена языка интерфейса (русский/английский).

8.1: Загрузка аватара пользователя (форматы JPG, PNG ≤ 50 МБ).

Расширенное тестирование

9.1: Проверка корректности фильтрации и поиска кафе.

9.3: Проверка отображения рейтинга кафе (среднее значение).

10.1: Тестирование стабильности чата при 10+ активных пользователях.

13.6: Проверка сохранения времени бронирования в формате UTC.

11.1: Проверка ограничения размера загружаемых изображений > 50 МБ (ошибка).

10.3: Тестирование работы с отсутствием подключения к БД (обработка ошибки).

10.1: Тестирование многопользовательской работы (одновременные бронирования).

10.4: Проверка устойчивости к XSS, SQL-инъекциям и CSRF.

5.6: Тестирование производительности при 100 одновременных пользователях.

9.7: Проверка корректности логирования.

3. Требования, не подвергаемые тестированию

- Используемый стек технологий (ASP.NET Core MVC, Razor, PostgreSQL, EF Core) не является объектом тестирования.

- Архитектурная модель фиксирована и не изменяется тестами.

- Производительность внешних API не тестируется.

- Внешние браузеры (Chrome, Edge, Firefox, Safari) тестируются только на совместимость, не на внутренние механизмы.

4. Тестовая стратегия

4.1: Уровни тестирования

- 4.1.1 Дымовое тестирование: ручная проверка запуска приложения, маршрутов и связи с БД.

- 4.1.2 Функциональное тестирование критического пути: регистрация, авторизация, бронирование, чат, администрирование.

- 4.1.3 Интеграционное тестирование: взаимодействие модулей (Users – Bookings – Restaurants – Chat).

- 4.1.4 Нагрузочное тестирование: проверка стабильности при 100 активных пользователей.

- 4.1.5 Безопасность: тестирование защиты от XSS/SQL-инъекций, проверка хэширования паролей.

- 4.1.6 UI/UX-тестирование: проверка визуального отображения, адаптивности, корректности локализации.

4.2: Методы тестирования

- 4.2.1: Позитивное тестирование: выполнение сценариев с корректными данными.

- 4.2.2: Негативное тестирование: ввод несуществующих логинов, некорректных дат, превышение размера файлов.

- 4.2.3: Регрессионное тестирование: повторная проверка после исправления ошибок.

4.3: Подходы

- 4.3.1: Функциональный: проверка соответствия требованиям ТЗ.

- 4.3.2: Нефункциональный: тестирование производительности, надёжности, удобства интерфейса.

- 4.3.3: Сценарный: тесты бизнес-сценариев (регистрация, бронирование, чат).

5. Критерии качества

5.1: Правильность выполнения основных функций ≥ 95 %.
5.2: Время отклика сервера ≤ 2 секунды при 100 одновременных пользователях.
5.3: Успешное прохождение не менее 80 % тест-кейсов.
5.4: Критерии начала – билд приложения доступен, БД и сервер настроены.
5.5: Критерии приостановки – ≥ 50 % дефектов в 25 % тест-кейсов.
5.6: Критерии возобновления – устранено ≥ 50 % найденных ошибок.
5.7: Критерии завершения – выполнено ≥ 80 % тестов, все критические ошибки устранены.

6. Ресурсы

6.1 Программные:

- ASP.NET Core 9.0, C#, Entity Framework Core;

- PostgreSQL 15+;

- Visual Studio 2022;

- Postman для API-тестов;

- Selenium для UI-автотестов;

- браузеры Chrome / Edge / Firefox / Safari.

6.2 Аппаратные:

- ПК с CPU i7 или аналог, RAM ≥ 8 ГБ, SSD ≥ 128 ГБ.

- Локальный сервер (Kestrel) или виртуальная машина Linux/Windows.

6.3: Временные

- Общая длительность тестирования: 11 часов.

7. Расписание

| Этап | Описание | Длительность |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Анализ требований и разработка тест-плана | 2 ч |
| 7.2 | Создание чек-листов и тест-кейсов | 2 ч |
| 7.3 | Проведение дымового и функционального тестирования | 3 ч |
| 7.4 | Нагрузочные и безопасностные тесты | 2 ч |
| 7.5 | Документирование дефектов | 1 ч |
| 7.6 | Формирование итогового отчёта | 1 ч |

8. Оценка рисков

| Код | Риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Перегрузка сервера при нагрузке | Средняя | Высокое | Оптимизация запросов, стресс-тесты |
| 8.2 | Ошибки при интеграции SignalR/Long Polling | Средняя | Среднее | Логирование и изоляция чат-модуля |
| 8.3 | Недостаточное покрытие тест-кейсами | Средняя | Высокое | Ревизия чек-листов и кросс-ревью |
| 8.4 | Неполные данные в тестовой БД | Высокая | Среднее | Автоматическая инициализация Seed |
| 8.5 | Нарушение сроков тестирования | Средняя | Среднее | Приоритизация по критичности функций |
| 8.6 | Проблемы совместимости браузеров | Низкая | Среднее | Тесты на актуальных версиях браузеров |

9. Документация

9.1: Отчёт об анализе требований.
9.2: План тестовых испытаний (настоящий документ).
9.3: Чек-листы функциональных тестов.
9.4: Набор тест-кейсов (в формате таблицы).
9.5: Журнал дефектов.
9.6: Итоговый отчёт о результатах тестирования.

10. Метрики

М-1. Успешное прохождение тест-кейсов:

TSP=(TSuccess/TTotal)*100%, где

TSP – процентный показатель успешного прохождения тест-кейсов,

TSuccess – количество успешно выполненных тест-кейсов,

TTotal – общее количество выполненных тест-кейсов.

Минимальные границы значений:

- Начальная фаза проекта: 10%.

- Основная фаза проекта: 40%.

- Финальная фаза проекта: 80%.

М-2. Стоп фактор

Если S = Yes, то TE ≥ 25% && TSP < 50%

Если S = No, то TE < 25% || TSP ≥ 50%

Где

S – решение о приостановке тестирования,

TE – текущее значение метрики TE,

TSP – текущее значение метрики TSP.

М-3. Выполнение тест-кейсов:

TE=(TExecuted/TPlanned)*100%, где

TE — процентный показатель выполнения тест-кейсов,

TExecuted  — количество выполненных тест-кейсов,

TPlanned — количество тест-кейсов, запланированных к выполнению.

Уровни (границы):

- Минимальный уровень: 80 %.

- Желаемый уровень: 95–100 %.

М-3. Покрытие требований тест-кейсами:

RC=(RCovered/RTotal)*100%, где

RC – процентный показатель покрытия требования тест-кейсами,

RCovered – количество покрытых тест-кейсами требований,

RTotal – общее количество требований.

Минимальные границы значений:

- Начальная фаза проекта: 40 %.

- Основная фаза проекта: 60 %.

- Финальная фаза проекта: 90 %.